民航行业标准

《民航统一认证接口规范》

（征求意见稿）

编制说明

《民航统一认证接口规范》编制工作组

2022年10月

- 一、工作简况

（一）任务来源

《民航统一认证接口规范》为2021年民航安全能力建设资金项目，计划完成时间为1年。由中国民用航空局综合司提出，牵头起草单位为中国民用航空局信息中心。

（二）主要起草单位和工作组成员

主要起草单位：中国民用航空局信息中心。

工作组成员：曾曦、朱伯宇、曹媛。

（三）标准制定的背景、目的和意义

党中央、国务院高度重视全国一体化在线政务服务平台建设。为促进和保障该平台建设，向企业和群众提供高效、便捷的政务服务，优化营商环境，国务院于2019年发布《国务院关于在线政务服务的若干规定》（以下简称“《规定》”）。《规定》中明确建设全国统一身份认证系统，为政务服务平台提供统一身份认证服务。

虽然目前政务信息系统整合共享在局部取得了积极成效，但未能从全局上和根本上解决长期以来困扰我国政务信息化建设的“各自为政、条块分割、烟囱林立、信息孤岛”等问题。实现统一认证是实现各系统互联互通的第一步。通过研究目前政务信息系统建设特点和痛点问题，民航局信息中心总体规划建设了统一认证平台。在已建设的统一认证平台基础上，研究编制民航统一认证接口规范，为各应用系统提供统一的认证标准和认证方式，为各系统建立有效的账号密码安全保障机制，并为实现系统互联互通提供依据。

（四）主要工作过程

该标准主要工作过程如下：

1．2021年1月，工作启动，召开编写组专家会议，成立标准编制项目组。

2．2021年2月～2021年3月，开展调研，搜集国内相关资料，了解国家和行业相关情况。

3．2021年4月，进行开题评审。航科院民航法规与标准化研究所组织线上会议召开了标准立项开题评审会，为充分论证项目的研究方法和研究过程的合理性，开题会广泛邀请了行业内外相关领域的专家进行评审。针对评审时专家对开题报告提出的增加总体概述内容、明确接口应用场景、细化接口目标、指标以及增加数据安全内容等意见和建议，本标准草案编制项目组采纳了相关意见建议，在后续的草案编制过程中相应的增加了相关内容。经过论证质询，评审组认为本项目符合立项开题要求。

4．2021年5月～2021年11月，广泛调研，本标准草案编制项目组先后通过线上会议、实地考察等方式开展调研，广泛征集民航业内各单位和专家的意见，编制形成了民航统一认证接口规范初稿。

5．2021年12月，进行中期评审，航科院民航法规与标准化研究所组织线上会议召开了标准中期评审会，评审专家对统一认证接口规范初稿进行了专业的评审，提出了具体的意见和建议。本标准草案编制项目组按照相关意见和建议，调整了标准建议稿结构格式，规范了用语，完善统一了接口信息内容，整体格式与其他接口数据模式保持了一致性。

6．2022年1月～2022年10月，在评审专家的意见建议基础上，本标准草案编制项目组不断修改完善标准建议稿，同时邀请行业内专家对修改后的标准建议稿进行审核，依据审核意见，持续进行修订完善。

- 二、编写原则和主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、试验规则等）的编写论据（包括计算、测试、统计等数据），修订标准时应说明主要技术内容的修改情况

（一）标准编写原则

本标准建议稿在编制过程中遵循了科学合理性原则和规范性原则。

科学合理性原则体现在标准建议稿在编写过程中与国内实际情况相结合，编写组充分考虑国家关于统一认证的相关要求，结合我国民航行业对统一认证的实际现状需求，统筹平衡各需求方及政府服务的要求，系统研究统一认证标准和统一认证方式等技术框架，制定适用于中国民航行业的统一认证平台接口和统一身份认证系统接口的标准要求。

规范性原则体现在本标准建议稿的标准编写格式符合相关标准编制规范和要求，在编制中遵守《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国标准化法实施条例》等标准化法律法规规章，以及GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》给出的规则。

（二）标准主要内容

本标准建议稿规定了民航局各应用系统对接民航局信息中心统一认证平台（包括认证Authentication、授权Authorization、账号Accounting、审计Audit，简称4A）和面向社会公众的统一身份认证系统（包括认证Authentication、账号Accounting，简称2A）时的接入模式、接入流程和接口定义。主要内容包括对统一认证平台（4A）接口和统一身份认证系统（2A）接口这两类接口的对接要求标准说明。编制依据为2019年建设的统一认证（4A）平台，以及为满足国家政务服务平台对接民航局行政审批服务平台的要求，于2020年初建成的适合社会公众的统一身份认证系统（2A）。

- 三、是否涉及专利，涉及专利的，说明专利名称、编号及相关信息

无。

- 四、主要试验或验证的分析、综述报告、技术论证、预期的经济效益和社会效益

（一）主要试验或验证的分析、综述报告、技术论证

通过本标准建议稿接入统一认证平台的政务信息系统实现了在统一认证门户上的单点登录，统一了用户名密码+验证码、短信验证码、USBKey数字证书、移动端数字证书认证的认证方式，实现了各应用系统和统一认证平台之间的组织机构和人员信息的数据同步。目前统一认证平台（4A）已实现了与民航局飞行标准监督管理系统、民用机场安全监管系统、云桌面系统、适航审定监察系统、行业监管执法系统、整合共享系统、综合统计系统、价格监管系统、专业设备系统、招投标管理系统等20个重要的政务信息系统的对接，总用户访问量超5000人次。从2018年至今，该平台已经过了四年的安全有效运行。

面向社会公众的统一身份认证系统（2A）为行政审批服务平台提供了登录入口，目前为适航系统、无人机等系统提供实名核验服务。系统自2019年上线以来，已有超12万自然人和2000法人注册登录使用，整体运行稳定，未出现停止服务及其他安全问题。

（二）预期的经济效益

从经济效益方面看，各应用系统通过简单的改造升级，使得不同时期建设的信息系统能够整合起来，进行统一认证，降低了管理成本的同时又提高了信息系统的安全性。

（三）预期的社会效益

从社会效益方面看，《民航统一认证接口规范》的发布，把各个独立的政务信息系统的认证统一起来，实现了统一身份认证，提高了政务信息化用户管理效率，降低了登录过程中的安全风险，简化了登录过程，实现一次登录多点使用，统一规划管理，提高了政务服务效率。

- 五、采用国际标准和国外先进标准的程度以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机（或相应项目）的有关数据对比情况

无。

- 六、与有关的现行法律、行政法规、民航规章和国家标准、行业标准的关系

本标准建议稿按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草，标准的编制内容参考了C 0110-2018《国家政务服务平台统一身份认证系统接入要求》、C 0111-2018《国家政务服务平台统一身份认证系统身份认证技术要求》、C 0112-2018《国家政务服务平台统一身份认证系统信任传递要求》和C 0114-2018《国家政务服务平台可信身份等级定级要求》等四项国家标准，本文件所规定的统一身份认证系统（2A）的接口对接要求与上述国家标准保持一致。具体情况如下：

1．标准建议稿中“7.2.1信任传递流程”部分内容参考了C 0110-2018《国家政务服务平台统一身份认证系统接入要求》“6.3 信任传递”和C 0112-2018《国家政务服务平台统一身份认证系统信任传递要求》“4 跨节点认证与信任传递流程”的相关内容。

2．标准建议稿中“7.2.3子系统登出流程”部分内容参考了C 0110-2018《国家政务服务平台统一身份认证系统接入要求》“6.4 统一登出”的相关内容。

3．标准建议稿中“B.4统一身份认证系统（2A）自然人数据结构”部分内容参考了C 0111-2018《国家政务服务平台统一身份认证系统身份认证技术要求》“5.2 自然人身份信息模型”的相关内容。

4．标准建议稿中“B.5统一身份认证系统（2A）企业法人数据结构”部分内容参考了C 0111-2018《国家政务服务平台统一身份认证系统身份认证技术要求》“5.3 法人身份信息模型”的相关内容。

5．标准建议稿中“B.2统一身份认证系统（2A）实名核验等级”部分内容参考了C 0114-2018《国家政务服务平台可信身份等级定级要求》“3.1 自然人实名等级”的相关内容。

- 七、重大分歧意见的处理和依据

无。

- 八、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等）

无。

- 九、废止现行有关标准的建议

无。

- 十、重要内容的解释和其他应说明的事项

无。