民航行业标准

《民用无人驾驶航空器航行服务系统数据安全技术要求》

（征求意见稿）

编制说明

《民用无人驾驶航空器航行服务系统数据安全技术要求》编制组

2025年1月

- 一、工作简况

（一）任务来源

《民用无人驾驶航空器航行服务系统数据安全技术要求》为2024年标准计划内项目，标准编制周期为12个月。该标准由中国民用航空局空管行业管理办公室提出，牵头起草单位为中国民用航空总局第二研究所。

（二）主要起草单位和编制组成员

本文件起草单位：中国民用航空总局第二研究所、中国民用航空局信息中心、深圳市大疆创新科技有限公司、深圳美团低空物流科技有限公司、粤港澳大湾区数字经济研究院（福田）、浙大城市学院滨江创新中心、珠海安擎科技有限公司、中移（成都）信息通信科技有限公司、工业和信息化部电子第五研究所（中国赛宝实验室）、中国民航大学、西安交通大学、北京航空航天大学。

本文件起草人：邹翔、唐滔、杨非、孙立超、陈明、贾佳、车海翔、刘莹、耿增显、杨泽渊、李子冀、王兆星、杨亮亮、张亮、石砳、刘欢、周小霞、苏州、周剑、谢拥军、刘怡良、秦正。

（三）标准制定的背景、目的和意义

按照《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》规定，受负责有关责任区的空中交通管理机构委托的民用无人驾驶航空器航行服务提供方可为责任区内的运行人提供航行服务，包括信息类服务、协同类服务、管制类服务。其使用的民用无人驾驶航空器航行服务系统（以下简称“USS系统”）的数据处理活动是围绕三类航行服务的业务功能开展。USS系统参与主体主要包括：被服务方、监管方、第三方数据提供者。其中，被服务方包括：民用无人驾驶航空器运行人、社会管理信息化平台等；监管方包括民用无人驾驶航空器综合管理平台（以下简称“UOM”）等；第三方数据提供者包括：无人驾驶航空器（以下简称“无人机”）远程识别系统、其他第三方数据提供者等，主要为USS系统提供无人机远程识别数据和人口密度、气象、地面障碍物等运行环境数据。USS系统与多运行主体通过网络交换或共享数据，因此数据安全问题至关重要。本标准旨在明确USS系统的业务组成和数据分类，并规定了USS系统进行数据收集、传输、存储、使用、提供、删除等数据处理活动的安全技术要求，为保障数据安全具有重要意义。

（四）主要工作过程

1．组建编制组

2024年1月，成立标准编制组。

本标准由中国民用航空局第二研究所牵头起草，负责标准编制工作的组织和总体分工，技术路线的确定、方案的总体设计以及标准编制工作。

中国民用航空局信息中心、深圳市大疆创新科技有限公司、深圳美团低空物流科技有限公司和粤港澳大湾区数字经济研究院（福田）主要负责国内外相关文献、技术资料的收集，以及民用无人机空中交通服务系统试点走访等调研工作。

浙江城市学院滨江创新中心、珠海安擎科技有限公司、中移（成都）信息通信科技有限公司、工业和信息化部电子第五研究所（中国赛宝实验室）、中国民航大学、西安交通大学和北京航空航天大学主要负责调研各法规、标准对信息化系统数据处理活动的相关要求，收集并整理相关技术材料等工作。

编制组在充分调研国内外民用无人机航行服务系统的基础上，结合USS系统业务功能，分析其主要数据的交互情况及各数据处理活动中涉及的安全风险，共同研究数据安全技术要求。

2．调研

2024年2月至5月，开展标准调研工作。

（1）2024年2月至3月，充分调研国内外航行服务提供方和各类用户的需求，提炼总结无人机运行所需要保障的信息，明确数据安全级别、风险防控措施和安全技术要求。

（2）2024年4月至5月，充分调研国内外民用无人机航行服务系统运行体系，识别系统在运行过程产生的数据，进行科学地分类分级，并根据数据安全级别提出相应的技术要求。

3．开题评审

2024年5月21日，编制组参加了中国民航科学技术研究院组织召开的标准开题评审会。来自中国民航管理干部学院、中国航空综合技术研究所、深圳市大疆创新科技有限公司、民航数据通信有限责任公司、山东优凯飞智能科技有限公司的5名专家组成了开题评审组。中国民用航空局空管行业管理办公室作为民航局主管业务司局参加了会议。评审组对项目的总体技术方案、关键技术、考核指标、进度安排、效益分析等方面进行了评审，经论证质询，一致认为该项目立足实际运行，目标明确、内容全面、技术方案可行、实施计划合理，同意该项目开题，并对相关内容提出了如下6条建议：

- 修改标准名称为《民用无人驾驶航空器航行服务系统数据安全技术要求》;

- 进一步研究是否增加测试相关内容；

- 增加“禁止个人用户行为分析”相关内容；

- 将管制指令类数据放入运行监控类；

- 进一步研究是否存在专线数据交换情况，并明确相关安全要求

- 数据分级分类考虑使用频率、传输时延等因素。

4．标准起草

2024年5月至9月，开展标准起草工作。

（1）2024年5月至6月，编制组按照专家的开题评审意见，进一步开展调研分析工作，丰富技术内容，并开始标准起草工作，对USS系统数据处理活动分析，提出了系统数据的各类安全要求，形成了标准草案。

（2）2024年6月至9月，编制组召开多次会议，联合无人机综合技术专家组、无人机服务提供专项小组，对标准草案进行了研讨和不断完善，形成了标准征求意见稿初稿。

5．中期评审

2024年10月15日，中国民航科学技术研究院组织召开了标准中期评审会，来自中国民航局管理干部学院、中国民航大学、北京理工大学、中国电子标准化研究所、中国人民解放军93209部队、深信服科技股份有限公司、奇安信科技集团股份有限公司的7名专家组成了评审委员会。中国民用航空局空管行业管理办公室作为民航局主管业务司局参加了会议。评审专家组听取了编制组对《民用无人驾驶航空器航行服务系统数据安全技术要求》征求意见稿编写情况的汇报，并进行了逐条评审。评审组一致认为该标准项目按照任务书要求，完成了中期相关工作，达到了计划目标，并形成如下7条建议：

（1）建议进一步明确标准的适用范围；

（2）建议进一步补充完善规范性引用文件、术语和定义、缩略语章节；

（3）建议增加“概述”章，明确航行服务系统内外数据交换结构；

（4）建议进一步完善系统数据分类分级示例；

（5）建议将5.4风险防控修改为航行服务系统常见数据安全风险描述，并移至“概述”章；

（6）建议删除参考文献；

（7）建议对全文做编辑性修改；

（8）建议进一步补充完善编制说明。

6．形成标准征求意见稿

2024年10月至2025年1月，在评审专家的意见建议基础上，编制组不断修改完善标准文本，同时邀请行业内专家对修改后的标准进行审核，依据审核意见，持续进行修订完善，形成了标准征求意见稿。

- 二、编写原则和主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、试验规则等）的编写论据（包括计算、测试、统计等数据），修订标准时应说明主要技术内容的修改情况

（一）标准编写原则

1．符合性原则

本标准按照 GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写规则》给出的规则起草，遵循《中华人民共和国国家标准化法》《中华人民共和国标准化法实施条例》等标准化法律法规等要求。

2．协调性原则

本标准在编制过程中，严格遵循与相关标准协调一致的原则，避免矛盾和冲突；同时，充分考虑了与行业其他相关标准技术及业务的连续性和协调性等。

3．适用性原则

本标准在编制过程中加强了标准相关方的调研，充分考虑了标准的适用性，适用于向民用无人驾驶航空器运行提供的空中交通服务、相关服务系统的建设和运维，以及服务提供方的分类分级管理，以及自身的网信安全。

（二）标准主要内容

本标准共包括12章正文和1个附录。

第1、2、3、4章为标准的常规性描述，包括范围、规范性引用文件、术语、定义和缩略语。

第5章对USS系统业务组成和参与主体进行概述。

第6章明确了USS系统数据处理活动一般要求。

第7章对USS系统数据收集活动的相关安全要求进行阐述。

第8章对USS系统数据传输活动的安全技术要求进行阐述。

第9章对USS系统数据存储过程中的安全要求进行阐述。

第10章主要对USS系统数据使用，包括访问控制、数据展示、数据导出和使用日志记录等操作的安全要求进行阐述。

第11章明确了数据提供活动的安全规范，涉及数据共享交欢和接口安全的技术要求。

第12章对USS系统数据删除活动的安全要求进行阐述。

资料性附录 A 对第五章USS数据交互过程中涉及数据处理活动及安全风险作出分析和阐述。

- 三、是否涉及专利，涉及专利的，说明专利名称、编号及相关信息

本标准不涉及专利。

- 四、主要试验或验证的分析、综述报告、技术论证、预期的经济效益和社会效益

（一）主要试验或验证的分析、综述报告、技术论证

编制组在编制过程中，遵循面向运行场景、基于运行风险的原则，采用调研、专家咨询等方式开展工作，充分调研了国内外无人机航行服务提供方和各类用户的需求，在充分调研的基础上，识别航行服务系统在其运行体系中涉及数据信息并梳理、归纳、总结。并经过与民航局空管办以及标准相关方的多次讨论和深入研究，形成标准征求意见稿初稿。

（二）预期的经济效益

无。

（三）预期的社会效益

本标准的发布和实施，将有助于 92 部规章“E 章空中交通管理 第三节 空中交通服务”贯彻落实，有力推进无人机空管体系建设和无人机产业发展。

- 五、采用国际标准和国外先进标准的程度以及与国际、国外同类标准水平的对比情况

本标准没有采用国际标准和国外先进标准，不存在版权问题。

- 六、与有关的现行法律、行政法规、民航规章和国家标准、行业标准的关系

本标准与国内现行法律、行政法规、民航规章和国家标准、行业标准相一致，无冲突。

本标准按照 GB/T 1.1－2020 给出的规则起草，在编制过程中引用了如下文件：《信息技术安全技术 密钥管理》（GB/T 17901）《信息安全技术 信息系统灾难恢复规范》（GB/T 20988）《信息安全技术 存储介质数据恢复服务要求》（GB/T 31500）《信息安全技术 个人信息安全规范》（GB/T 35273）《信息安全技术 数据安全能力成熟度模型》（GB/T 37988）《信息安全技术 网络数据处理安全要求》（GB/T 41479）《民用无人驾驶航空器空中交通服务要求》（MH/T 4058）《民航领域数据分类分级要求》（MH/T XXXX）。

- 七、重大不同意见的处理和依据

无。

- 八、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等）

建议本标准发布实施后，行业标准化管理单位及时组织本标准宣贯，强化标准技术内容对后续工作的指导。

- 九、废止现行有关标准的建议

无。

十、重要内容的解释和其他应说明的事项

无。